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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2026 г. № 124
       г. Куртамыш


О согласовании инвестиционной программы МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа Курганской области по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы


	


            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», статьей 39 Устава Куртамышского муниципального округа Курганской области Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            1. Согласовать  инвестиционную  программу МКП «Водоканал»  Куртамышского муниципального округа Курганской области по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
            2. Опубликовать  настоящее постановление  в информационном  бюллетене «Куртамышский муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.
            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий.


Глава Куртамышского муниципального округа
Курганской области                                                                                                   А.Н. Гвоздев








Подгорбунских А.Ю.
20663
Разослано по списку (см.оборот)
                                                            Приложение 
                                                            к   постановлению   Администрации   Куртамышскго
                                                            муниципального     округа     Курганской        области
[bookmark: _GoBack]                                                             от 31.07.2026 г. № 124 «О согласовании инвестиционной
                                                             программы МКП «Водоканал» Куртамышского
                                                             муниципального округа Курганской области по
                                                             реконструкции канализационных сетей города 
                                                             Куртамыша  на 2027-2029 годы»
                                                                  
           

         ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
[bookmark: bookmark1]МКП «Водоканал» Куртамышского муниципального округа Курганской области (далее МКП «Водоканал») по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	1. Паспорт инвестиционной программы


	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения (полное название организации)
	Муниципальное казенное предприятие "Водоканал" Куртамышского муниципального округа Курганской области

	Сокращенное наименование организации
	МКП "Водоканал"

	Местонахождение регулируемой организации
	641430, Курганская область, М.О. Куртамышский, 
г. Куртамыш, ул. Энергетиков, д.1

	ФИО руководителя, должность
	Хрущев Валерий Владимирович, директор

	Контактная информация руководителя (номер мобильного телефона, электронная почта)
	8(35249) 2-45-41 pto-kurtamish@mail.ru

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Хрущев Валерий Владимирович, директор

	Контактная информация ответственного за разработку инвестиционной программы (номер мобильного телефона, электронная почта)
	Хрущев Валерий Владимирович, директор 8(35249) 2-45-41 pto-kurtamish@mail.ru

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	641420, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, д. 40

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ , утвердившего инвестиционную программу
	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25

	
	





1.1. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности инвестиционной программы МКП "Водоканал" по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Текущее значение
	Плановые значения

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029

	1.
	Показатели очистки сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	 
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	17,44
	17,45
	17,46
	6,17

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВтч/куб.м
	-
	-
	-
	-













2. 
	

	№
п/п
	 Наименование мероприятия
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия

	
	
	Год ввода в эксплуатацию
	Норматив ный срок службы, лет
	% износа
	Мощность, протяжен ность, производительность единицы и т.д.
	Ед. изм.
	Значение
	Год ввода в эксплуатацию
	Нормативный срок службы, лет
	% износа
	Мощность, протяжен ность, производительность единицы и т.д.
	Ед. изм.
	Значение

	I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II.Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения   не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1
	Реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша
	1978
	10
	90
	Протяженность
	метры
	135
	2029
	10
	0
	Протяженность
	метры
	135

	IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения , не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.

	4.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Вывод из эксплуатации, консервация,  демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения  

	5.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	VI. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации

	6.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	VII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

	7.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3. Основные характеристики мероприятий инвестиционной программы 
МКП "Водоканал» по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 год
	
	3. Перечень мероприятий

	инвестиционной программы МКП "Водоканал" по реконструкции канализационных сетей 
водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	№
п/п
	 Наименование  мероприятия 
	Адрес 
объекта (месторасположение)
	Краткое описание мероприятия 
	Обоснование необходимости
	Сметная стоимость в прогнозных ценах*, 
(тыс. руб. без НДС)
	Наличие в схеме водоснабжения и водоотведения

	I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения  не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1
	Реконструкция канализационных сетей водоотведения города Куртамыша
	г. Куртамыш, ул. Энергетиков,1 (от канализационного колодца №40 до канализационного колодца №44) 
	Замена чугунной трубы диаметром 250 мм протяженностью 135 метров на трубу ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 мм.
	 процента износа существующей трубы -90%, снижение количества аварий и засоров 
	1321,22
	да

	IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.

	4.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Вывод из эксплуатации, консервация,  демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения 

	5.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	VI. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации

	6.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	VII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

	7.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-






3.1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной 
системы водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, 
которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

	№ п/п
	Мероприятие
	Местоположение
	Срок выполнения
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

	
	
	
	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов

	1
	Реконструкция канализационных сетей водоотведения города Куртамыша
	г. Куртамыш, ул. Энергетиков, 1 (от канализационного колодца №40 до канализационного колодца №44) 
	2027-2029
	6,17




4. График реализации мероприятий инвестиционной программы МКП "Водоканал"
 по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	№ п/п
	Наименование  мероприятия
	Стадии реализации 
	Год реализации
	Объем финансирования* (тыс.руб. без НДС)
	Ввод в эксплуатацию

	
	
	
	
	Всего
	 
	

	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	

	I Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	III Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов

	 





	 
	1. Приобретение материалов и оборудования
	2027-2028
	         490,90   
	         156,15   
	         334,75   
	                   -     
	2029

	
	
	2. Строительно-монтажные работы (СМР)
	2027-2029
	         885,21   
	         168,83   
	         351,17   
	            365,21   
	

	
	
	Всего 
	 
	      1 376,11   
	         324,98   
	         685,92   
	            365,21   
	

	IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.

	4.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	V Вывод из эксплуатации, консервация,  демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) 

	5.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	VI. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации

	6.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	VII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

	7.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по инвестиционной программе
	1. Приобретение материалов и оборудования
	2027-2028
	         490,90   
	         156,15   
	         334,75   
	                   -     
	-

	
	2. Строительно-монтажные работы (СМР)
	2027-2029
	         885,21   
	         168,83   
	         351,17   
	            365,21   
	

	
	ИТОГО по программе
	-
	      1 376,11   
	         324,98   
	         685,92   
	            365,21   
	




5. Источники финансирования инвестиционной программы МКП "Водоканал"
 по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Финансирование инвестиционной программы* (тыс.руб. без НДС)

	
	
	
	Всего
	 

	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	I. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1.
	не предусмотрено
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1.
	Реконструкция канализационных сетей водоотведения города Куртамыш
	1. Собственные средства
	         885,21   
	       168,83   
	       351,17   
	       365,21   

	
	
	1.1. Средства, включенные в тариф
	         885,21   
	       168,83   
	       351,17   
	       365,21   

	
	
	2. Бюджетное финансирование
	         490,90   
	       156,15   
	       334,75   
	              -     

	
	
	2.1. Средства бюджета (Куртамышский МО)
	         490,90   
	       156,15   
	       334,75   
	              -     

	
	
	Всего 
	      1 376,11   
	       324,98   
	       685,92   
	       365,21   

	IV. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения (водоотведения) от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.

	4.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	V. Вывод из эксплуатации, консервация,  демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) 

	5.1.
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	VI. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации

	6.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	VII. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов

	7.1
	не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по инвестиционной программе
	1. Собственные средства
	         885,21   
	       168,83   
	       351,17   
	       365,21   

	
	1.1. Средства, включенные в тариф
	         885,21   
	       168,83   
	       351,17   
	       365,21   

	
	2. Бюджетное финансирование
	         490,90   
	       156,15   
	       334,75   
	              -     

	
	2.1. Средства бюджета (Куртамышский МО)
	         490,90   
	       156,15   
	       334,75   
	              -     

	
	Всего по программе
	      1 376,11   
	       324,98   
	       685,92   
	       365,21   



6. Расчет эффективности инвестирования средств 
на реконструкцию объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

	 
	Показатель
	Ед. изм
	Значение на момент начала реализации инвестиционной программы
	Значение по результатам реализации инвестиционной программы

	1
	Эффективность инвестирования средств, ЭИ
	% /тыс.руб.
	-
	0,21

	2
	Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А
	%
	-
	282,66

	3
	Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И
	тыс.руб.
	-
	1376,11

	4
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 
	 
	 

	4.1
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	17,44
	6,17









7. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы МКП "Водоканал"
 по реконструкции канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	№
п/п
	Год реализации инвестиционной программы
	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции)
(тыс.руб.)
	Прогноз тарифа
без прибыли на капитальные вложения
(руб./ед. товаров
(услуг))
	Доля прибыли на капитальные вложения
(руб./ед. товаров
(услуг))
	Прогноз тарифа
с учетом прибыли на капитальные вложения
(руб./ед. товаров
(услуг))
	Доля 
инвести ций
(%)
(в тарифе)
	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу,%

	
	
	
	
	
	
	
	без прибыли на капитальные вложения
	с учетом прибыли на капитальные вложения

	1
	Базовый период (факт)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c 1.01.2026 по 30.06.2026
	                                     -     
	78,12
	0,00
	78,12
	0,0%
	                       -     
	                        -     

	 
	c 1.07.2026 по 31.12.2026
	                                     -     
	89,44
	0,00
	89,44
	0,0%
	                  14,49   
	                        -     

	2
	Утвержденный период
	                                     -     
	                                 -     
	                          -     
	                                 -     
	                 -     
	                       -     
	                        -     

	4
	2027 год
	                                     -     
	                                 -     
	                          -     
	                                 -     
	                 -     
	                       -     
	                        -     

	 
	c 1.01.2027 по 30.06.2027
	                                     -     
	89,44
	0,00
	89,44
	0,0%
	                       -     
	                        -     

	 
	c 1.07.2027 по 31.12.2027
	                             168,83   
	242,96
	6,93
	249,89
	2,8%
	                171,65   
	                        -     

	5
	2028 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c 1.01.2028 по 30.06.2028
	                             168,83   
	242,96
	6,93
	249,89
	2,8%
	                       -     
	                        -     

	 
	c 1.07.2028 по 31.12.2028
	                             182,34   
	253,69
	7,48
	261,17
	2,9%
	                    4,42   
	                     7,94   

	6
	2029 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	c 1.01.2028 по 30.06.2029
	                             182,34   
	253,69
	7,48
	261,17
	2,9%
	                       -     
	                        -     

	 
	c 1.07.2028 по 31.12.2029
	                             182,87   
	264,96
	7,50
	272,46
	2,8%
	                    4,44   
	                     0,27   





8. Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в рамках производственной программы 
на период реализации инвестиционной программы МКП "Водоканал" по реконструкции 
канализационных сетей водоотведения города Куртамыша на 2027-2029 годы

	№ п/п
	Показатели         
	Ед.изм.
	Базовый период (факт)
	Утвержденный период
	% роста к предыдущему году
	 

	
	
	
	
	
	
	2027 год
	% роста к предыдущему году
	2028 год
	% роста к предыдущему году
	2029 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Является ли организация плательщиком НДС
	(да / нет)
	нет
	да
	 
	да
	 
	да
	 
	да

	 
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Объем принятых сточных вод, в том числе:
	тыс. м3
	       48,75   
	  48,75   
	         -     
	 48,75   
	         -     
	     48,75   
	         -     
	 48,75   

	2.1
	Хозяйственные нужды предприятия
	тыс. м3
	        1,01   
	    1,01   
	 
	1,01
	 
	1,01
	 
	1,01

	2.2
	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
	тыс. м3
	       47,74   
	 47,74   
	 
	47,74
	 
	47,74
	 
	47,74

	2.3.1
	население
	тыс. м3
	       25,44   
	      25,44   
	 
	25,44
	 
	25,44
	 
	25,44

	2.3.2
	бюджетные организации
	тыс. м3
	       22,17   
	  22,17   
	 
	22,17
	 
	22,17
	 
	22,17

	2.3.3
	прочие потребители
	тыс. м3
	        0,13   
	  0,13   
	 
	0,13
	 
	0,13
	 
	0,13

	3
	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
	м3/час
	        5,45   
	  5,45   
	 
	 5,45   
	 
	 5,45   
	 
	 5,45   

	4
	НВВ до корректировки - всего
	тыс.руб.
	  7 599,06   
	   10 794,85   
	         -     
	     11 142,02   
	         -     
	   11 187,20   
	         -     
	   11 234,09   

	4.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	  4 322,10   
	     6 580,60   
	         -     
	       6 580,60   
	         -     
	     6 580,60   
	         -     
	     6 580,60   

	4.1.1
	Производственные расходы
	тыс.руб.
	     835,00   
	     2 464,20   
	         -     
	       2 464,20   
	         -     
	     2 464,20   
	         -     
	     2 464,20   

	4.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс.руб.
	     232,00   
	  252,70   
	         -     
	252,70
	         -     
	252,70
	         -     
	252,70

	4.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	0,00
	         -     
	0,00
	         -     
	0,00

	4.1.1.3
	расходы на оплату труда  основного производственного персонала
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	4.1.1.4
	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	4.1.1.5
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	     568,00   
	 677,20   
	 
	677,20
	 
	677,20
	 
	677,20

	4.1.1.6
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	   35,00   
	1 534,30   
	 
	1534,30
	 
	1534,30
	 
	1534,30

	4.1.2
	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе 
	тыс.руб.
	  1 827,00   
	 2 182,70   
	 
	2182,70
	 
	2182,70
	 
	2182,70

	4.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	  1 660,10   
	1 933,70   
	 
	1933,70
	 
	1933,70
	 
	1933,70

	4.1.3.1
	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
	тыс.руб.
	       28,50   
	     34,10   
	 
	 34,10   
	 
	 34,10   
	 
	34,10   

	4.1.3.2
	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс.руб.
	  1 190,10   
	 1 397,00   
	 
	1397,00
	 
	1397,00
	 
	1397,00

	4.1.3.3
	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала
	тыс.руб.
	     355,90   
	 421,90   
	 
	      421,90   
	 
	 421,90   
	 
	421,90   

	4.1.3.4
	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	       81,60   
	76,50   
	 
	76,50
	 
	76,50
	 
	76,50

	4.1.3.5
	прочие административные расходы
	тыс.руб.
	        4,00   
	            4,20   
	 
	4,20
	 
	4,20
	 
	4,20

	4.2
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	  2 431,80   
	  3 112,70   
	         -     
	  3 130,01   
	         -     
	 3 147,53   
	         -     
	     3 165,93   

	4.2.1
	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций
	тыс.руб.
	     119,90   
	    333,10   
	 
	350,41
	 
	367,93
	 
	386,33

	4.2.2
	Расходы на реагенты
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.3
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	  2 311,90   
	 2 779,60   
	 
	2779,60
	 
	2779,60
	 
	2779,60

	4.2.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.5
	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	     492,94   
	 607,75   
	 
	921,90
	 
	949,56
	 
	978,05

	4.4
	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00

	4.5
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	     352,22   
	493,80   
	 
	509,51
	 
	509,51
	 
	509,51

	5
	Корректировка НВВ всего
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизован-ную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации
	тыс.руб.
	       68,90   
	 68,90   
	 
	68,90
	 
	68,90
	 
	68,90

	5.5
	Недополученные доходы / Выпадающие расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Величина сглаживания НВВ
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Итого НВВ для расчѐта тарифа
	тыс.руб.
	  7 530,16   
	10 725,95   
	         -     
	   11 073,12   
	         -     
	   11 118,30   
	         -     
	   11 165,19   

	8
	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
	тыс.руб.
	  7 530,16   
	10 725,95   
	         -     
	   11 073,12   
	         -     
	   11 118,30   
	         -     
	   11 165,19   

	8.1
	амортизация
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	8.2
	прибыль
	тыс.руб.
	  7 530,16   
	10 725,95   
	         -     
	     11 073,12   
	         -     
	   11 118,30   
	         -     
	   11 165,19   

	8.3
	ремонтный фонд
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	8.4
	прочие источники
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	9
	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	9.1
	амортизация
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	9.2
	прибыль 
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	9.3
	инвестиционная надбавка (капвложения)
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	 
	168,83
	 
	337,33
	 
	337,33

	9.5
	lоходы от взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс.руб.
	            -     
	                -     
	         -     
	                 -     
	         -     
	              -     
	         -     
	              -     

	10
	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки 
	руб/м3
	       78,12   
	  89,44   
	14,49
	242,96
	171,65
	253,69
	4,42
	264,96

	10.1
	население
	руб/м3
	       78,12   
	 89,44   
	14,49
	242,96
	171,65
	253,69
	4,42
	264,96

	10.2
	бюджетные организации
	руб/м3
	       78,12   
	 89,44   
	14,49
	242,96
	171,65
	253,69
	4,42
	264,96

	10.3
	прочие потребители
	руб/м3
	       78,12   
	  89,44   
	14,49
	242,96
	171,65
	253,69
	4,42
	264,96

	11
	Надбавка к тарифу
	руб/м3
	            -     
	                -     
	0,00
	6,93
	-
	7,48
	7,94
	7,50

	12
	Среднеотпускной тариф с учетом  инвестиционной надбавки 
	руб/м3
	            -     
	                -     
	0,00
	6,93
	-
	7,48
	7,94
	7,50

	12.1
	население
	руб/м3
	            -     
	                -     
	0,00
	6,93
	-
	7,48
	7,94
	7,50

	12.2
	бюджетные организации
	руб/м3
	            -     
	                -     
	0,00
	6,93
	-
	7,48
	7,94
	7,50

	12.3
	прочие потребители
	руб/м3
	            -     
	                -     
	0,00
	6,93
	-
	7,48
	7,94
	7,50
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